ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на март 2023.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13.03 с 8-00 | 13.03 до 17-00 | РП-4 яч.15 | --- | Тек. ремонт эл. оборудования ячейки (ВНРз) |  |
| 2. | 14.03 с 8-00 | 14.03 до 17-00 | РП-3 | --- | Тек. ремонт ТС, РУ-0,4 кВ, ВУ, ВРУ |  |
| 3. | 20.03 с 8-00 | 22.03 до 17-00 | РП-3 яч.8 | --- | Тек. ремонт эл. оборудования ячейки (ТН), РЗА ПВ |  |
| 4. | 27.03 с 8-00 | 29.03 до 17-00 | РП-3 яч.16 | --- | Тек. ремонт эл. оборудования ячейки (ТН), РЗА ПВ |  |