Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на декабрь 2016.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.12. с 8-00 | 06.12. до 17-00 | ГПП-702яч.15 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 06.12. |
| 2. | 07.12. с 8-00 | 08.12. до 17-00 | ГПП-702яч.32 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 08.12. |
| 3. | 19.12. с 8-00 | 21.12. до 17-00 | ГПП-702яч.42 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 21.12. |
| 4. | 26.12. с 8-00 | 27.12. до 17-00 | ГПП-702яч.16 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 27.12. |